# JUSTIFICATIVA TÉCNICA — MEMÓRIA DE CÁLCULO

## GTK Pré-Moldados Ltda · Projeto de Implantação · FNE/BNB

### São Mateus – ES · agosto de 2026

## 1. Natureza do projeto e base das projeções

A GTK Pré-Moldados Ltda (CNPJ 66.492.016/0001-77) é empresa em implantação, constituída em 28/04/2026, sem exercício contábil encerrado. Na ausência de balancetes históricos, todos os valores da Memória de Cálculo derivam do Estudo de Mercado e Plano Mercadológico anexo (146 referências verificáveis, memória de cálculo recalculada por script e auditoria de fontes própria) e da proposta técnico-comercial contratada (Gervasi REV00, 12/05/2026, R$ 2.723.000, com R$ 600.000 já pagos). A aba “Mapa de Origem” da planilha liga cada número à sua fonte primária — cumprindo, para um projeto de implantação, a mesma função de rastreabilidade que o mapa de contas cumpre em empresa com histórico.

## 2. Receita projetada

A receita de estabilização (ano 3) de R$ 4.791.000 não é uma meta arbitrária: é derivada em três passos — capacidade máxima por produto (proposta do fabricante), alocação das horas de produção na proporção em que cada família participa do valor do mercado regional (45% blocos de vedação, 30% alvenaria estrutural e complementos, 25% pavimentação intertravada) e escala única limitada ao teto de empresa de pequeno porte (LC nº 123/2006, art. 3º, II). O plano vende menos do que a fábrica consegue produzir: utiliza ~83% da capacidade efetiva anual (que já desconta feriados locais, manutenção preventiva, trocas de molde, paradas não planejadas e refugo — OEE implícito de 76%). O ramp-up (R$ 2,75 milhões no ano 1; R$ 3,85 milhões no ano 2) corresponde a participações de 10–18% do mercado endereçável — factíveis para o único fabricante de escala industrial num raio de ~150 km, conforme o mapeamento de concorrência do estudo.

## 3. Solução de alocação de custos

G31 — Matéria Prima (R):**recebeuoscustosvariáveisindustriaisdomix—cimentoagranel,agregados,aditivo,energiadeprocesso,diesel,manutenção/moldese**mãodeobradiretarateadaporpeça**(R 0,21/bloco 14). A MO direta foi alocada em G31, e não nos indicadores percentuais, porque em vibroprensagem automática ela é custo de transformação diretamente proporcional ao volume produzido; a alocação por percentual sujeitaria o custo variável ao multiplicador de despesas da planilha, distorcendo a margem por unidade. Total no ano de estabilização: R$ 2.361.193 (49,28% da receita)**, com composição unitária aberta na aba G31; anos 1–2 proporcionais ao volume.

Indicadores (%): frete/comercial embutido de 4,5% e despesas fixas desembolsáveis de 13,03% da receita de estabilização (administração, pró-labore técnico, laboratório/responsável técnico, seguros, vigilância, comercial e manutenção predial — decomposição no §13.3 do estudo).

Depreciação e encargos financeiros: calculados pela própria planilha do banco (estimativas de conferência na aba “Conferência”).

## 4. Tributação

O enquadramento declarado é Simples Nacional — Anexo II (indústria). A alíquota efetiva projetada vai de ~11,6% no ano 1 (RBT12 ≈ R$ 2,75 milhões) a 15,0% no ano de estabilização (topo da faixa: nominal de 30% com parcela a deduzir de R$ 720 mil). A memória adota 15% em todos os anos de regime — deliberadamente conservador. Nota de transparência: o teto de receita mantém o enquadramento EPP em qualquer regime tributário; o comparativo com o Lucro Presumido (potencialmente competitivo dada a folha enxuta da planta automática) permanece como estudo do contador antes do start-up — qualquer otimização apenas melhora os números aqui apresentados.

## 5. Usos e Fontes

Investimento total de R$ 7.378.000 (ponto médio das faixas do estudo, todas com fonte): linha industrial contratada, galpão e obras civis, utilidades, bandejas/cura, máquinas de pátio, serviços e capital de giro de R$ 800 mil. Fontes: FNE R$ 4.400.000 (59,6%) e recursos próprios R$ 2.978.000 (40,4%) — dos quais R$ 600.000 já realizados (pagamentos contratuais ao fabricante), demonstrando capacidade e comprometimento dos sócios (capital subscrito de R$ 7,5 milhões). O terreno já pertence à empresa e entra como inversão existente (valor de avaliação a anexar), reforçando patrimônio e lastro de garantia. O cronograma de desembolso está parametrizado na planilha para fechamento com o cliente; a simulação de capacidade de pagamento usou a regra conservadora de aplicação integral no ano 1.

## 6. Capacidade de pagamento

Simulada pelo algoritmo oficial do BNB (motor validado ao centavo contra planilhas reais): com taxa de 8,8945% a.a., 144 meses e carência de 24 meses, o pleito de R$ 4,4 milhões apresenta comprometimento equalizado de 49,1% — dentro da janela de 30–50% — no custo padrão de 76,72% (piso da faixa aplicável). O custo operacional total projetado nesta memória (81,8% da receita) situa-se dentro da própria faixa de custo padrão de referência (76,72%–84,39%), o que dá consistência interna entre a projeção e o parâmetro do banco. Caso o enquadramento aplicado seja o teto da faixa, o projeto comporta redimensionamento para ~R$ 3,0 milhões com elevação da contrapartida própria, sem alteração do projeto físico.

## 7. Conservadorismos adotados (lista de auditoria)

- Receita limitada ao teto EPP — vende-se menos do que se fabrica (folga de ~35 dias efetivos/ano);

- Capacidade medida contra 210 dias efetivos (OEE 76%), não contra o calendário nominal;

- Margem de contribuição adotada de 30% contra 31,2% derivada;

- DAS de 15% (topo da faixa) aplicado a todos os anos de regime;

- Preços de venda 10–25% abaixo da mediana SINAPI-ES;

- Consumo de cimento de 1,00 kg/bloco sem computar integralmente a economia de até 15% da vibrocompactação;

- Desembolso simulado integral no ano 1 (superestima juros iniciais);

- Sem receitas acessórias (fretes cobrados, sobras de pallet, serviços de assentamento) — qualquer uma é upside.

## 8. Pendências declaradas (nenhuma silenciosa)

- Valor de avaliação do terreno (anexar laudo/matrícula);

- Cronograma físico-financeiro de desembolso (parametrizado — fechar com o cliente);

- Enquadramento final do custo padrão pelo analista (faixa 76,72–84,39%);

- Confirmação do regime tributário com o contador antes do start-up;

- Cotações locais de preços e insumos na implantação (contatos mapeados no estudo).